Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 Chưa đạt: PBI-04: Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại PBI-05: Chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> Nhập số điện thoại/link -> Kiểm tra sđt/link -> Gửi cảnh báo, lý do -> Gửi báo cáo -> Hủy hoặc tiếp tục Người demo: Đại diện nhóm dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Nhận xét: PO không trực tiếp demo sản phẩm; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được báo hoàn thành Sửa thành: Dev trình diễn sản phẩm qua các PBI đã Done ; PO giải thích ngắn gọn lý do PBI-04 và PBI-05 chưa Done |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Nhận xét: Sprint Review là buổi kiểm tra phần tăng trưởng sản phẩm và lấy phản hồi, không phải cuộc họp để từng cá nhân báo cáo tiến độ Sửa thành: Scrum Team cùng Stakeholders thảo luận hai chiều, để Stakeholders trực tiếp trải nghiệm bản chạy được và đưa ra nhận xét. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Nhận xét: Dành 3 phút cho Stakeholders là quá ít; Scrum Master không có quyền quyết định chọn hạng mục nào sẽ làm Sửa thành: PO tổng kết ý kiến đóng góp, ghi nhận vào Product Backlog để xem xét ưu tiên; SM đảm bảo buổi họp kết thúc đúng 35 phút |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner đánh giá giá trị và xem xét xếp ưu tiên cho các Sprint sau |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner ghi nhận đây là lỗi giao diện vào Product Backlog để nhóm Developers ưu tiên sửa lỗi ngay trong Sprint tiếp theo |